ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 30.09.2002 № 190

О проведении месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города

С целью улучшения санитарного состояния города и завершения работ по подготовке к зимнему сезону 2002 – 2003 г.г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Организовать и провести с 01.10.02г. по 01.11.02г. месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города.

2. Утвердить состав городского штаба по проведению названного  месячника согласно приложению.

3.  Начальнику штаба по проведению   месячника,- Ешану С.И.:

3.1. Разработать комплекс мероприятий по восстановлению нарушенного  благоустройства, санитарной очистке и озеленению города в срок до 02.10.02г.

3.2. Организовать проведение еженедельных санитарных дней и городских субботников по очистке территорий.

4. Главам районных администраций  (Бочкарев В.И., Денисов  Г.И., Сергеев А.Н.):

4.1. В срок до 07.10.02г.  представить в штаб по проведению месячника конкретные мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий соответствующего района.

4.2. В срок до 07.10.02г. определить места временного складирования  уличного   смета, мусора и организовать контроль за их состоянием.

4.3. В срок до 10.10.02г.  произвести инвентаризацию стихийных свалок на закрепленных территориях. Принять  меры по их ликвидации.

4.4. Организовать санитарную очистку внутриквартальных территорий  города, ремонт малых архитектурных форм, озеленение с привлечением  коллективов промышленных предприятий, транспортных , строительных, торговых организаций, учебных заведений, квартирно – эксплуатационной части , жилищно – строительных и гаражных кооперативов, товариществ  собственников жилья. Обеспечить своевременный вывоз уличного смета  силами предприятий и организаций.

4.5. Совместно с комитетами территориального общественного самоуправления обеспечить   контроль за вывозом уличного смета, строительного мусора только  в отведенные для этих целей места.

5. Директорам муниципальных унитарных предприятий: МУП “Дорожник” – Игнатову А.Г., МУП “Спецавтобаза  по уборке уборке города” -  Парамонову В.Ф.

5.1. Предусмотреть складирование уличного смета, строительных отходов, порубочных остатков после обрезки деревьев  и кустарников в местах:

- овраг в районе площадки “Б” АО ВЗПО “Техника” с южной стороны (ответственный – директор муниципального унитарного предприятия “Спецавтобаза по уборке города”  Парамонов В.Ф.);

- овраг в районе площадки “Б” АО ВЗПО “Техника” с северной стороны (ответственный – директор муниципального унитарного предприятия “Дорожник” Игнатов А.Г.).

5.2. Обеспечить выдачу талонов предприятиям и организациям на утилизацию уличного смета, строительного мусора и порубочных остатков.

5.3. Организовать прием мусора по талонам и содержание мест складирования.

6. Рекомендовать руководителям промышленных предприятий, торговых организаций, независимо от форм собственности, обеспечить уборку прилегающих территорий, установку урн к офисам и административным зданиям, магазинам, палаткам, киоскам, ларькам и микрорынкам.

7. Управлению ЖКХ (Немков Ю.А.); МУП “Управление по реконструкции исторического ядра” (Роганов С.А.); организовать санитарную очистку подведомственных территорий, подвалов домов; ремонт малых архитектурных форм, посадку деревьев и кустарников.

Рекомендовать квартирно – эксплуатационной части (Звягинцев Г.Н.) и другим владельцам жилья независимо от форм собственности провести аналогичные работы на закрепленных (подведомственных) территориях.

8. Начальникам управлений: торговли Платоновой С.А., образования Фроловой  Г.В., заместителю управления промышленности,  предпринимательства и инвенстиций  Гордееву В.А.;  отделам: бытового обслуживания Винокуровой Н.Н., здравоохранения Курючкину Н.А., культуры Литвиновой З.М.; председателю комитета по физической культуре и спорту  Бояринцеву В.А. организовать уборку территорий подведомственных предприятий и организаций.

9.Рекомендовать руководителям: ОП “Тепловые сети”, ОАО “Владимирэнерго” (Кузнецов Н.Е.), треста “Владимиргоргаз” (Агулов А.А.), ОАО “Электросвязь” ГТС (Акимов А.К.), МУП “Тепловые сети” (Кувшинов В.М.), МПП “Водопроводно – канализационного хозяйства г. Владимира (Зеленин В.Е.), МУП “Теплосервис” (Костюков Ю.В.) восстановить  нарушенное при  проведении земляных работ благоустройство.

10. Начальнику управления архитектуры и градостроительства Немкову Ю.А., обеспечить благоустройство прилегающих к строительным площадкам территорий и подъездных путей к ним.

11. Объявить каждую пятницу месячника санитарным днем для всех предприятий и организаций  города.

12. Отделу СМИ и связей с общественностью (Потемкин А.В.)  довести данное постановление до  руководителей предприятий, организаций, населения города через средства массовой  информации.  Регулярно освещать в средствах массовой  информации ход проведения месячника.

13. Контроль за исполнением  постановления  возложить на заместителя главы города Косткина В.А.

| # Глава города |  | ## А.П. Рыбаков |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению главы города

от 30.09.2002    № 190

Состав городского штаба

по проведению месячника по благоустройству, озеленению и санитарной         очистке    города.

Ешану С.И.     –        начальник управления благоустройства, транспорта и связи –

начальник штаба.

Немков Ю.А.    –      начальник управления ЖКХ – заместитель начальника штаба.

Члены штаба:

Данилов М.Ф.     –    заместитель главы администрации Октябрьского района.

Игнатов А.Г.       –    директор муниципального унитарного предприятия

«Дорожник».

Коротин Н.Я.     -     заместитель главы администрации  Ленинского района.

Курзанов А.М.   –    главный государственный санитарный врач городского центра

санитарно – эпидемиологического надзора.

Назаров А.Г.       –    начальник городского отдела управления  государственный

инспекции безопасности  дорожного движения.

Немков В.А.        –   начальник управления архитектуры  и градостроительства.

Парамонов В.Ф.  –    директор муниципального унитарного предприятия

«Спецавтобаза по уборке города».

Потемкин  А.В.   –    консультант отдела СМИ  и связей с общественностью.

Сачков А.Н.        –     заведующий отделом экологии.

Соколов  В.М.     -     заместитель главы администрации Фрунзенского района.

Солоухина Е.В.   –    начальник  инспекции госархстройнадзора.

Троян В.Ф.        –       заместитель начальника управления благоустройства,

транспорта и связи.

Фролова Г.В.           – начальник управления образования.