ГЛАВА гОРОДА ВЛАДИМИРА

постановление

ОТ 12.03.2003  № 106

О мерах по обеспечению  безаварийного пропуска весеннего половодья 2003 года на территории города Владимира

Предварительный прогноз показывает, что в текущем году ожидается весенний паводок по своим параметрам близкий к среднему многолетнему для района города Владимира.

Запас воды в выпавшем снеге может привести к подтоплению территорий  ряда объектов экономики, жизнеобеспечения, жилых домов и  части  садово-огородных участков в поймах рек Клязьма, Содышка и Рпень.

Заблаговременная и целенаправленная подготовка к весеннему снеготаянию может существенно снизить возможный ущерб, не допустить гибели людей и потерь материальных ценностей.

В целях обеспечения устойчивой работы объектов экономики, принятия необходимых мер по предупреждению возможных аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения города, своевременного оказания необходимой помощи населению при прохождении весеннего половодья

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить  «План мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории города Владимира в весенний период 2003 года» (Приложение).

- Заместителям главы города, руководителям структурных подразделений администрации города, главам администраций районов, главам поселков организовать выполнение мероприятий, определённых Планом,  в установленные сроки.

- Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм  собственности:

3.1. В срок  до 28.03.2003 года провести инженерные и другие неотложные работы по недопущению затопления талыми водами подведомственных объектов жизнеобеспечения, объектов производственного и социального назначения, а также прилегающих к ним территорий в соответствии с Планом.

3.2. На период весеннего половодья предусмотреть меры по своевременному выводу  работающего персонала, спасению техники, оборудования, имущества и других материальных ценностей из зон возможного подтопления, недопущению попадания аварийно химически опасных веществ, горюче-смазочных материалов и других экологически опасных веществ в паводковые воды.

3.3. Директору Владимирской ТЭЦ Мергиневу В.В. дополнительно с 20.03.2003 года организовать постоянный контроль за уровнем воды в реке Клязьме и реке Рпень на входе и выходе из гидросооружения ТЭЦ и представление соответствующих докладов в единую дежурно-диспетчерскую службу города (ЕДДС).

4.  Председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям города Киселеву В.Н. в срок до 20.03.2003 года на заседании комиссии рассмотреть вопрос о мерах по  предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории города Владимира в период  весеннего половодья и проанализировать  выполнение мероприятий Плана.

- Начальнику управления жилищно–коммунального хозяйства города Немкову Ю.А. организовать взаимодействие с ОАО  «ВТЗ»  по  недопущению  залпового сброса воды  из водохранилища на реке Содышка  путём периодического принудительного запуска малого сифона для понижения уровня воды в водохранилище, а также  организации с 15.03.2003 года до окончания паводка круглосуточного поста контроля за уровнем воды в нем и состоянием плотины.  Информацию об уровне воды в водохранилище «Содышка» и  работе сифонов водосброса представлять в ЕДДС города (тел.32-27-82) ежедневно к  15.00, а в случае аварийной ситуации или запуске (отключении) сифонов водосброса  – немедленно.

- Главам администраций районов, главам поселков:

6.1. Организовать доведение настоящего постановления до руководителей предприятий, учреждений, организаций, председателей садово-огороднических товариществ и кооперативов на подведомственных территориях.

6.2. В срок до 15  марта 2003 года провести  работу с руководителями предприятий и организаций, расположенных по берегам реки Рпень, по очистке  до 1 апреля 2003 года в подведомственных границах русла и поймы  реки от мусора, создающего заторы и препятствующего стоку воды.

6.3. В срок до 20 марта 2003 года  предупредить под роспись председателей правлений  садово-огороднических товариществ и кооперативов, расположенных в поймах рек Содышка и Рпень, о необходимости выноса (вывоза) в безопасное место имущества и инвентаря с садовых участков, попадающих в зону возможного подтопления.

6.4. Организовать работу с жителями жилых домов, попадающих в зону возможного затопления, по организации эвакуации их в безопасные места в период весеннего половодья с оформлением до 25 марта 2003 года подписных листов о согласии или отказе от эвакуации.

6.5. После окончания весеннего половодья подвести итоги работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и не позднее 5 мая 2003 года представить в КЧС города через управление по делам ГО и ЧС отчёт о прохождении паводка на территории района (посёлка).

- Материальное обеспечение и финансирование мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод осуществлять в соответствии с «Положением о защите населения и территории города Владимира от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденного постановлением главы администрации города от 04.06.1996 года № 149, и «Положением о резервах финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера на территории  города Владимира», утверждённого постановлением главы    администрации города от 22.02.2000 года  № 42.

- Возложить ответственность за организацию и контроль выполнения противопаводковых мероприятий:

- в городе – на комиссию по чрезвычайным ситуациям;

- в районах и поселках – на глав администраций районов и глав поселков;

- на объектах экономики и прилегающих к ним территориях – на руководителей соответствующих предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

9. Отделу СМИ и связям с общественностью (Потемкин А.В.) организовать опубликование постановления  в средствах массовой информации.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления по делам ГО и ЧС города  Владимира  Губенко И.П.

| # Глава города |  | ## А.П.Рыбаков |
| --- | --- | --- |

Приложение к постановлению главы города от 12.03.2003 № 106

### ПЛАН

мероприятий  по подготовке и обеспечению

безаварийного пропуска паводковых  вод на территории города

Владимира в весенний период 2003 года

| №№ п. п. | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| I. При подготовке к весеннему половодью |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение планирующих документов по противопаводковым мероприятиям в районах и поселках, представление их в управление ГОЧС города. | до 14.03 | Администрации районов и поселков |  |
| 2. | Уточнение и сверка Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | до 1.04 | УГОЧС, отделы ГОЧС районов и поселков, руководители объектов |  |
| 3. | Организация взаимодействия с Владимирским областным ЦГМС по уточнению прогноза вскрытия рек и контролю уровня подъема воды в период весеннего половодья. | до 15.03 | Управление ГОЧС города (Губенко И.П.) через ГУ ГОЧС |  |
| 4. | Организация взаимодействия с администрацией Клязьменского водохранилища по вопросам регулирования сброса воды из водохранилища. | до 20.03 | УГОЧС города (Губенко И.П.) через ГУ ГОЧС области |  |
| 5. | Выполнение комплекса мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод по реке Клязьме в районе временного моста через реку и обеспечению жизнедеятельности жителей города Владимира при его демонтаже. | По отдельному плану | Заместитель главы города (Косткин В.А.), УЖКХ, отдел транспорта и связи, отдел здравоохранения, ОГПС, УВД, УГОЧС города |  |
| 6. | Уточнение сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий, организация их подготовки. | до 20.03 | Администрации районов и поселков, руководители объектов |  |
| 7. | Уточнение наличия и необходимости плавсредств для оказания помощи населению в зонах возможного затопления, представление информации в УГОЧС города. | до 15.03 | Администрации районов |  |
| 8. | Организация взаимодействия с ГИМС по порядку применения плавсредств в районах возможного затопления. | до 25.03 | УГОЧС города, ГИМС |  |
| 9. | Определение мест временного размещения населения, порядка эвакуации населения из зон подтопления. | до 15.03 | Заместитель главы города (Гуськова В.И.), отдел транспорта и связи, администрации районов |  |
| 10. | Планирование мероприятий по обеспечению жителей, отселенных из зон подтопления, продуктами питания, товарами первой необходимости и оказанию медицинской помощи. | до 20.03 | Упр. торговли (Платонова С.А.), горздравотдел (Курючкин Н.А.), |  |
| 11. | Организация взаимодействия и уточнение сил и средств, выделяемых от воинских частей гарнизона, для выполнения противопаводковых мероприятий. | до 18.03 | УГОЧС (Губенко И.П.) |  |
| 12. | Проверка и обеспечение готовности искусственных водоемов, шламонакопителей сточных вод, складов и мест хранения ядохимикатов и других потенциальных загрязнителей водных объектов к пропуску паводковых вод. | до 17.03 | Руководители объектов, на балансе которых находятся данные сооружения |  |
| 13. | Проверка состояния гидротехнических сооружений, русла реки Рпень, их готовности к пропуску паводковых вод и представление письменных докладов в УГОЧС города. | до 17.03 | Администрации районов |  |
| 14. | Определение опасных мест на водоемах в районах массового выхода людей на лед и установка предупреждающих знаков. | до 15.03 | Администрации районов и поселков |  |
| 15. | Проверка состояния водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водоемов, выявление возможных источников загрязнения. Принятие необходимых мер к недопущению загрязнения водоёмов. | до 17.03 | Отдел экологии, руководители объектов |  |
| 16. | Проверка состояния водопропускных труб на автомобильных дорогах, очистка их от снега, льда и мусора. | до 20.03 | УЖКХ города (Немков Ю.А.) |  |
| 17. | Очистка от снега цоколей зданий, улиц города, сточных канав, приемных колодцев и других сооружений для стока талых вод. Вывоз снега и мусора. | до 25.03 | УЖКХ города (Немков Ю.А.), администрации районов и поселков, руководители объектов |  |
| 18. | Принятие мер по предотвращению затопления электрических подстанций и повышению надежности электроснабжения жизненно важных объектов города. Определение объектов, которые могут остаться без электроэнергии, планирование применения передвижных автономных источников питания. | до 20.03 | МУП «Владгорэлектросеть» (Телегин В.А.), руководители объектов экономики |  |
| 19. | Создание на промышленных предприятиях аварийных бригад, назначение ответственных лиц за проведение противопаводковых мероприятий, организация их дежурства в период весеннего паводка. | с 14.03 до конца половодья | Руководители предприятий |  |
| 20. | Проведение штабной тренировки на тему: «Действия городского звена РСЧС по безаварийному пропуску паводковых вод» | 11-12.03 | Заместитель председателя КЧС - НУ ГОЧС города, отделы ГОЧС районов |  |
| 21. | Создание запасов песка, щебня и других материалов для обеспечения экстренной ликвидации повреждений гидротехнических сооружений и создания преград для воды для защиты объектов экономики. | до 22.03 | Заместитель главы города (Косткин В.А.), руководители объектов экономики |  |
| 22. | Проведение инженерных и других неотложных работ по недопущению затопления подведомственных объектов жизнеобеспечения, объектов производственного и социального назначения, а также прилегающих к ним территорий | до 1.04 | Заместитель главы города (Косткин В.А.), руководители объектов экономики |  |
| 23. | Приведение в рабочее состояние водооткачивающей техники, создание резерва техники для оказания помощи по откачке талых вод из затопленных помещений и объектов. | до 20.03 | УЖКХ (Немков Ю.А.), руководители объектов экономики. |  |
| 24. | Организация безаварийного пропуска паводковых вод через гидросооружение на реке Содышка: - уточнение сил и средств, предназначенных для ликвидации возможного прорыва плотины; - организация охраны плотины; - проверка и ремонт освещения плотины. | до 20.03 с 20.03 до 20.03 | УЖКХ (Немков Ю.А.), ОАО «ВТЗ» УВД (Забегалов А.Ю.) МУП «Владгорэлектросеть» (Телегин В.А.) |  |
| 25. | Информирование населения о прогнозе зон подтопления и их действиях в этих зонах разработка и доведение до населения памяток о порядке действий в период половодья. | до 28.03 | Отдел СМИ и связям с общественностью (Потемкин А.В.), УГОЧС (Губенко И.П.) |  |
| 26. | Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий | до 25.03 | Главы администраций районов и поселков, руководители объектов экономики |  |
| 27. | Организация контроля за ходом подготовки к весеннему паводку по докладам из районов и поселков города: - о разработке Планов по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья; - оценка возможной обстановки, которая может сложиться в период весеннего половодья и принимаемые меры по смягчению последствий паводка; - о готовности гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску паводковых вод; - о составе и готовности сил и средств, предназначенных для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья; - о готовности территорий и объектов экономики к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья. | до 14.03 до 14.03 до 18.03 до 20.03 до 28.03 | УГОЧС (Губенко И.П.), главы администраций районов, главы поселков, руководители объектов экономики |  |
| II. В период весеннего половодья |  |  |  |  |
| 1. | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава администраций города (районов, поселков), объектов экономики. | со 2.04 до окончания паводка |  | Заместитель главы города - руководитель аппарата (Денисов Г.И.), руководители объектов. |
| 2. | Сбор информации о паводковой обстановке и представление ее в органы управления по делам ГО и ЧС города (районов, поселков) в соответствии с формами докладов и сроками представления донесений | с 1.04 до окончания паводка |  | Отделы по делам ГО и ЧС районов и поселков, руководители объектов экономики |
| 3. | Организация взаимного информирования дежурных служб, входящих в объединенную систему оперативно-диспетчерского управления (ОСОДУ) города, и постов наблюдения за уровнем воды в реках водоемах. | с 15.03 |  | УГОЧС (Губенко И.П.) Дежурные службы ОСОДУ города |
| 4. | Усиление контроля за качеством питьевой воды поступающей в город. | весь период паводка |  | ЦГСЭН (Курзанов А.М.), УЖКХ (Немков Ю.А.) |
| 5. | Финансирование противопаводковых мероприятий | по фактическим затратам |  | Финансовое управление города (Савельев В.А.), руководители объектов |
| 6. | Обеспечение своевременного отключения электро- и газоснабжения объектов и помещений, подвергшихся затоплению | на весь период паводка |  | МУП «Владгорэлектросеть» (Телегин В.А.), трест «Владимиргоргаз» (Агулов А.А.), руководители объектов экономики |
| 7. | Проведение мероприятий по обеспечению жителей, отселенных из зон подтопления, продуктами питания, товарами первой необходимости и оказанию медицинской помощи. | до окончания паводка |  | Управление торговли (Платонова С.А.), горздравотдел (Курючкин Н.А.) |
| 8. | Организация информирования населения о прохождении весеннего половодья через электронные и печатные СМИ. | весь период паводка |  | Отдел СМИ и связям с общественностью (Потемкин А.В.), управление ГОЧС (Губенко И.П.) |
| III. После завершения весеннего половодья |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение своевременной уборки территории районов и поселков от последствий паводковых вод. | по окон-чанию паводка |  | УЖКХ города (Немков Ю.А.), администрации районов и поселков, руководители объектов |
| 2. | Подготовка и представление письменных отчетов о прохождении весеннего половодья. | до 5.05 |  | Администрации районов и поселков, руководители объектов |
| 3. | Подготовка и представление обобщенного доклада в КЧС области о деятельности городского звена РСЧС в период весеннего половодья 2003 года и результатах весеннего половодья на территории города. | до 8.05 |  | УГОЧС города (Губенко И.П.) |