ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2001 № 129

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

В целях эффективного использования капитальных расходов городского бюджета, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом РФ от 28.08.95г. №154 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок финансирования капитальных вложений за счет средств городского бюджета согласно приложению.

- Считать утратившим силу постановление главы администрации города от 13.09.99 №239 «Об утверждении временного Положения о финансировании капитальных вложений за счет средств городского бюджета».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Сидорова В.А.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава администрации |  | И.В.Шамов |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению главы								     администрации города							     от _01.06.2001_№ _129

ПОРЯДОК

финансирования капитальных вложений

за счет средств городского бюджета

- Общие положения

- В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Временным положением о финансировании и кредитовании капитального строительства на территории РФ (утверждено постановлением Правительства РФ от 21.03.94 №220) и нормативными актами Госстроя России, настоящий Порядок определяет правила проведения финансирования капитальных вложений за счет средств городского бюджета.

- Финансирование капитальных вложений за счет средств городского бюджета осуществляется по объектам, включенным в городскую адресную инвестиционную программу на текущий год.

- Участниками финансирования капитальных вложений являются администрации районов, поселков, города, муниципальные предприятия, учреждения, строительные организации, являющиеся заказчиками и подрядчиками по объектам городской адресной инвестиционной программы.

- Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

- Финансовое управление  -  финансовое управление  администрации г. Владимира.

- Программа - городская адресная инвестиционная программа.

- Объект - объект строительства, финансируемый из городского бюджета в рамках городской адресной инвестиционной программы.

- Заказчик - юридические лица, определенные городской адресной инвестиционной программой.

- Смета - сводный  сметный  расчет стоимости строительства объекта.

Нормативно-правовая база.

1. МДС 81-1.99		Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

2. МДС 83-1.99		Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплату труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций.

3. МДС 81 - 3.99  	Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

4. МДС 81-2.99 		Методические указания по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений.

Формы отчетности выполненных строительно-монтажных работ.

№КС-2		«Акт о приемке выполненных работ»

№КС-3		«Справка о стоимости выполненных работ и затрат».

II . Порядок открытия финансирования строительства.

- В месячный срок после принятия и официального опубликования программы заказчик обязан представить в отдел координации строительного комплекса документы по открытию финансирования объекта.

Отдел координации строительного комплекса после получения документов в месячный срок рассматривает их. В случае соответствия документов требованиям настоящего Порядка отдел принимает решение об открытии финансирования по объекту, о чем уведомляет заказчика и финансовое управление.

- В состав  представляемых заказчиками документов для открытия финансирования входят:

- По вновь начинаемым (впервые включенным в программу ) объектам:

- внутрипостроечный  титульный список,

- смета в двух уровнях цен:

- в базисном уровне цен, определяемом на основе сметных норм и цен 1984/1991г;

- в текущем (прогнозном) уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления смет или прогнозируемых к периоду осуществления строительства.

- проект договора подряда на строительство объекта,

- проект примерного договора долевого участия  (в случае долевого участия в строительстве объекта администрации  области).

- По переходящим объектам (стройкам):

- акт сверки выполненных  и  оплаченных работ между заказчиком и подрядчиком в пределах сметы в текущем уровне цен по состоянию на 1 января финансового года с представлением форм № КС-2 и №КС-3 за январь -декабрь предыдущего года (форма 1);

- расчет остатков по смете в базовом  и  текущем уровне цен по состоянию на 1 января финансового года (форма 2 к приложению);

- договор подряда на капитальное строительство или дополнительное соглашение на финансовый год в соответствии с действующими законодательными и нормативными  правовыми актами;

- погашение кредиторской задолженности отражается в акте сверки на 1 число месяца каждого квартала, следующего за отчетным периодом.

- Требования, предъявляемые к документам при открытии финансирования:

- внутрипостроечный титульный список на период строительства с расшифровкой затрат согласно смете в базовом и текущем уровне цен с выделением возвратных сумм, учитывающих стоимость материалов и деталей, получаемых от разборки временных зданий и сооружений, в размере 15% от сметной стоимости временных зданий и сооружений независимо от срока осуществления строительства, материалов и деталей, получаемых от разборки конструкций, сноса и переноса зданий и сооружений, в размере, определяемом по расчету, суммы средств на долевое участие предприятий и организаций в строительстве объектов, титульный список должен быть утвержден заказчиком по программе на т.г;

- смета в базисных ценах 1984/1991г. и переходом в текущем уровень цен, утвержденная заказчиком . При определении текущего уровня цен заказчикам необходимо использовать данные динамики изменения цен  на строительно-монтажные работы (рыночные коэффициенты удорожания»), сложившиеся в регионе на момент  открытия финансирования (разрабатываются департаментом  строительства и архитектуры администрации Владимирской области, публикуются в газете «Владимирские ведомости»);

- договор подряда на строительство объекта с учетом Методических рекомендаций по составлению  договоров подряда на строительство в Российской Федерации; авансовые платежи  на приобретение материальных ресурсов или оборудования предусматриваются в договоре в исключительных случаях по согласованию с отделом координации строительного комплекса, а также на основании представленных счетов -фактуры.

- Требования, предъявляемые к документам в ходе

финансирования строительства объектов в течение финансового года

- Для оперативного контроля за ходом строительства объектов и целевым использованием средств городского бюджета заказчики представляют в отдел координации строительного комплекса не позднее 10 числа следующего за отчетным месяца формы №КС-2 и №КС-3 с учетом следующих требований:

- При определении стоимости строительства  применять ресурсный или ресурсно-индексный методы расчетов (Гл.3 МДС 81-1.99), при которых в качестве исходных данных для определения прямых затрат в локальных сметных расчетов (сметах или в формах №КС-2) выделяются следующие ресурсные показатели:

- трудоемкость работ (чел./ч) для определения размеров оплаты труда рабочих, выполняющих соответствующие работы и обслуживающих строительные машины; время использования строительных машин (маш./ч);

- расход материалов, изделий (деталей) и конструкций (в принятых физических единицах измерения: куб. м , кв. м, шт., т и др.).

3.1.2. Единую тарифную ставку рабочего 1 разряда на текущий квартал определять по сложившемуся прожиточному минимуму трудоспособного населения г. Владимира за прошедший квартал с учетом надбавок в размере 45%, которые учитывают премиальные выплаты, затраты на оплату очередных и дополнительных отпусков и выслугу  лет.

- Стоимость материальных ресурсов определяется в соответствии с МДС 81-1.99

в текущем уровне цен - по фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных, заготовительно-складских расходов и др. видов затрат с подтверждением документов бухгалтерского учета исходя из нормативной потребности расхода материальных ресурсов (куб. м ,кв. м , шт, т и др.), определяемой по СНиП (ч.IV.).

- Порядок определения стоимости оборудования , мебели и инвентаря в составе сметных расчетов и смет приведен в п.3.4. МДС 81-1.99 . Приобретаемое оборудование подтверждается договором поручения на приобретение или поставку, спецификацией и счетом на предоплату. Приобретенное - счетом-фактурой.

- Определение стоимости эксплуатации строительных машин осуществляется в соответствии с МДС 81-1.99 и МДС 81-2.99 В текущем уровне цен - на основе информации о  текущих (прогнозных) ценах на эксплуатацию строительных машин с подтверждением  документов бухгалтерского учета исходя из нормативной потребности времени использования строительных машин (маш.-ч), определяемой по СНиП (ч.IV.).

- Транспортные расходы в текущем уровне цен принимаются по видам материалов на весь период строительства на договорной  основе.

В инвесторских сметах транспортные расходы принимаются до 10% от отпускной цены на них.

3.1.7.Заготовительно-складские расходы в текущем уровне цен определяются на основании  п.3.3.12. МДС 81-2.99 в процентах от стоимости материалов, в т.ч:

- по строительным материалам, изделиями конструкциям (за исключением металлоконструкций) - 2 %,

- по металлическим строительным конструкциям - 0,75%,

- по оборудованию - 1,2%.

- Нормы накладных расходов определяются в соответствии с МДС 81-4.99, в которых приведены откорректированные среднеотраслевые нормативы накладных расходов по основным видам строительства и видам строительных и монтажных работ.

- Сметная прибыль определяется в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001г. , введенными в действие Постановлением Госстроя РФ от 1.03.2001г. №15.

Для разработки инвесторских смет принимается общеотраслевой норматив сметной прибыли, 65% от средств которого направляется на оплату труда рабочих строителей и механизаторов , занятых на строительно-монтажных работах и 50% на оплату труда  рабочих , занятых на ремонтно-строительных работах.

- Пусконаладочные работы за счет капитальных вложений не финансируются.

Исключение составляют объекты социально-культурного назначения. Затраты на проведение пусконаладочных работ по этим объектам включаются в соответствии с письмом Госстроя  России от 27.06.95 №7-02-05/218 в сводный сметный расчет на основании смет на пусконаладочные работы.

- Стоимость проектно-изыскательских для строительства определяется на основе сборников и справочников базовых цен с использованием индексов изменения стоимости, устанавливаемых Госстроем России в соответствии с п.3.5.8.2. МДС 81-1.99

- Средства на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством определяются расчетом в текущем уровне цен согласно п.3.5.8.3. МДС 81-1.99.

Необходимость проведения авторского надзора определяется заказчиком по согласованию с отделом координации строительного комплекса.

- Стоимость экспертизы предпроектной и проектной документации определяется в соответствии с п.3.5.8.4. МДС 81-1.99

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется в соответствии с п.3.5.9. МДС 81-1.99. Оплата фактически выполненных работ за счет этих  средств производится на основании форм №№ КС-2 и КС-3.

- Средства на содержание службы заказчика  - застройщика и технического надзора определяются в соответствии с МДС 81-1.99, размер данных расходов заказчик утверждает в городской администрации на основании выполненных им расчетов.

- При выпуске и обработке сметной документации необходимо использовать современную вычислительную технику и программные средства, сертифицированные Госстроем России в соответствии с п.2.3. МДС 81-1.99.

- Приобретение недвижимости, автотранспортных средств

и оборудования, не требующего монтажа

Приобретение имущества подтверждается договором соответствующей сделки на его приобретение или поставку, спецификацией, счетом, накладной, актом оценки (при необходимости) или другим документом, подтверждающим факт получения имущества.

- Выплата безвозмездных субсидий на строительство

жилья для работников бюджетных организаций.

Порядок выделения средств и предоставление гражданам  города безвозмездных субсидий определен постановлением главы администрации города  от 20.07.94г. №121 «О предоставлении безвозмездных субсидий гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий».

Руководствуясь вышеизложенным, оплата производится на основании копии распоряжения  главы администрации города о выделении безвозмездных субсидий на приобретение жилья.

- Порядок выделения бюджетных средств на строительство объектов:

- средства городского бюджета могут быть выделены на объекты, по которым открыто финансирование в соответствии с настоящим Порядком;

- средства выделяются в пределах года в объемах, включенных в программу месяца в объемах месячных лимитов расходования бюджетных средств, установленных главой администрации города.

Отдел координации строительного комплекса не позднее чем за 5 дней до начала месяца представляет финансовому управлению перечень объектов, подлежащих финансированию в текущем периоде согласно утвержденному объему месячного лимита финансирования.

Городское финансовое управление производит финансирование объектов городской  инвестиционной программы путем перечисления средств на вновь открываемые счета в учреждениях банков в пределах городской инвестиционной программы по предоставлению заказчиками :

- формы 3-КС «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»;

- счетов на приобретение оборудования, автотранспортных средств, согласованных с отделом координации строительного комплекса;

- актов-сверки на погашение кредиторской задолженности на 1 число месяца каждого квартала, следующего за отчетным периодом;

- расчетов расходов в соответствии с МДС 81-1.99, утвержденных городской администрацией на содержание службы заказчика - застройщика и технического надзора;

- счетов-фактуры и договоров на приобретение материальных ресурсов или оборудования по согласованию с отделом координации строительного комплекса  для осуществления авансового платежа.

Учет операций заказчиками по средствам, полученным на финансирование капитальных вложений из городского бюджета, осуществляется в соответствии с указаниями , сообщенными совместным письмом Минфина РФ и Центрального банка РФ от 09.01.98 №3-Е1-6 и № 132-У «Об учете операций по финансированию капитальных вложений за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов».

В частности: выделенные из бюджета средства перечисляются платежными поручениями

финансовых органов с текущих счетов (основных) областного и местных бюджетов №№40202, 402030).

Перечисленные финансовыми органами средства бюджетов, предназначенные для финансирования капитальных вложений, зачисляются в кредит отдельных лицевых счетов по областному бюджету - 40205, местным бюджетам - 40206 в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации, а в случае их отсутствия - по согласованию с соответствующими представительными органами власти - в любом другом Банке.

Учет операций по средствам на финансирование капитальных вложений ведется в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета и действующей бюджетной классификацией Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность об использовании средств на финансирование капитальных вложений составляется и представляется главными распорядителями средств в финансовые органы по формам , установленным Министерством финансов Российской Федерации для организаций и учреждений, состоящих на бюджете.

Контроль за правильностью использования средств, достоверностью предъявленных счетов к оплате за выполненные работы осуществляется главными распорядителями средств и контролирующими органами.