МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 
На выполнения услуг для муниципальных нужд г. Владимира
г.Владимир                                                                                        «____»-______________2007г

             Управление архитектуры и строительства, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» от имени и в интересах города Владимира в соответствии с постановлением главы города Владимира от 19 июня 2006 года № 1824 «О мерах по реализации Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в лице заместителя главы города, начальника управления архитектуры и строительства В.А.Немкова, действующего на основании Положения об управлении, утвержденного распоряжением от 28.02.06г № 362-р с одной стороны, открытое акционерное общество «Спецавтохозяйство» на основании постановления главы города Владимира №661 от 16.02.2007г «О рекультивации полигона твердых бытовых отходов у д. Разлукино Судогодского района Владимирской области и бывшей Владимирской свалки у с. Новоалександрово Суздальского района Владимирской области» именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице генерального директора ОАО «Спецавтохозяйство» А.В.Афанасьева действующего на основании Устава с другой стороны 

___________________________________________________________________и именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________. действующего на основании ___________________________________________________________________________
с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем запроса котировок __________________________________  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

                1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ рекультивации полигона ТБО Разлукино Устройство гидроизоляционного слоя из глины в соответствии с условиями настоящего контракта .

1.2  Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
2 ЦЕНА КОНТРАКТА

               .

               2.1 Цена контракта составляет____________________________________________ в  том числе НДС 18% ____________________________________________________рубля)  и является твердой на весь период действия настоящего Контракта.

  2.2.
Заказчик вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренным настоящим Контрактом работ не более чем на 10 (десять) процентов  объема в случае:
-
выявления   потребности   в   дополнительных   работах,   не   предусмотренных
настоящим   Контрактом,   но   связанным   с   работами,   предусмотренными   настоящим
Контрактом;
-
при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Контрактом части
работ.
При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1. настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему укачанной части работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены.
2.3. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть
оформлено в качестве дополнения к настоящему Контракту.
2.4. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение 30 рабочих дней со
дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы.
2.5. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 30% от стоимости контракта.
3 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
3.1.
Начальный,   конечный   и   промежуточный   сроки   выполнения   работ   по
настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом.
3.2.
Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в
соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ                              И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1.
Предусмотренные   настоящим   Контрактом   работы   осуществляются   в   полном соответствии   с     рабочим   проектом   «Рекультивация полигона ТБО Разлукино»,  выполненным ГУП ПИ Владкоммунпроект» действующими  нормами   и
правилами.
          4.2. Муниципальный  Заказчик осуществляет:
 Финансирование строительно-монтажных работ и контроль за освоением денежных средств

 Контроль за освоением настоящего Контракта.

4.3 Подрядчик обязан: в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ и предъявить их для приемки за свой счет провести согласование (проверку) актов выполненных работ(формыКС-2 и ресурсной ведомости) в РЦЦС Владимирской области или любой другой экспертной организации.
·      4.4 Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.
· В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных  работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроков их устранения.
· Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1.    Стороны   освобождаются   от   ответственности   за   полное   или   частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием    обстоятельств    непреодолимой    силы,    а    именно    наводнения,    пожара, землетрясения,   диверсии,   военных   действий,   блокад,   изменения   законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также   других   чрезвычайных   обстоятельств,   которые   возникли   после   заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
5.2.   При  наступлении  таких  обстоятельств  срок  исполнения  обязательств  по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку  поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
· 5.3.    Сторона,   для   которой   надлежащее   исполнение   обязательств   оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить 
в   письменной   форме   другую   Сторону   об   их   возникновении,   виде   и   возможной продолжительности действия.
5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.   Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы (услуги), выполняемой   Подрядчиком,   без   вмешательства   в   его   оперативно-хозяйственную деятельность.
6.2.    Все   изменения   и   дополнения   по   настоящему   Контракту   оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.
6.3.  В случае изменения у какой - либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.
6.4.   При  уменьшении  бюджетных  средств,  выделенных  для  финансирования подрядных работ (услуг), Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ (услуг).
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ...

7.1 Подрядчик обязан иметь все необходимые лицензии, наличие собственных оборотных средств, опыт работы. Срок выполнения всех работ до 31.12.2007г

Оплата- согласно адресной инвестиционной программе 2-4 кв 2007 год.

7.2 Подрядчик обязан представлять по требованию Заказчика запрашиваемую информацию, связанную с предметом настоящего контракта.

7.3 Подрядчик принимает на себя поставку всех необходимых для выполнения работ материалов, конструкций .Осуществляет их приемку, разгрузку, складирование. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на указанное имущество, на нем лежит риск случайной гибели имущества, повреждения до момента сдачи объектов эксплуатацию согласно ст 741 ГК РФ.

7.4 Подрядчик обеспечивает в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды в части выполняемых им работе.

7.5 При закупке необходимых материалов и оборудования Подрядчик обязан провести обзор цен на данные материалы и оборудование, которые не должны быть выше цен на аналогичные материалы  и оборудование на период проведения работ в целом по региону. Подрядчик должен согласовать их с Заказчиком.

7.6 Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий контракт после тщательного изучения информации, которую Подрядчик мог получить в результате визуального обследования объекта и других данных, имевшихся в его распоряжении и касавшихся объекта. Подрядчик признает, что незнание всех этих данных и информации не освобождает его от обязанности правильно оценить сложность или стоимость успешного осуществления работ, указанных в п. 1.2 настоящего контракта......
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.   Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  либо  за  ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
8.2.   За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ (услуг), Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ (услуг) за каждый день просрочки.
8.3.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка   (штраф,    пеня)    начисляется   за   каждый   день    просрочки    исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения    обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
8.4.  Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.
8.5.   Заказчик   может   до   сдачи   ему   результата   работ   (услуг)   отказаться   от исполнения  Контракта,  уплатив  Подрядчику  за  фактически  произведенные  затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ (услуг), выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1.  Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.
9.2.  В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Владимира.
· 9.3.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
   в   письменной   форме   другую   Сторону   об   их   возникновении,   виде   и   возможной продолжительности действия.

10.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при
условии,    если    они    совершены    в    письменной    форме    и    подписаны    надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальный заказчик: Управление архитектуры и строительства 

600025 г.Владимир Октябрьский проспект, 47

Заказчик: ОАО «Спецавтохозяйство» 

600031 г.Владимир ул. Добросельская 164а 

ИНН 3329042289 КПП 332901001

Банковские реквизиты  Коммерческий банк «Легион» (общество с ограниченной ответственностью) 

р/с 407028 102 000 300 000 46  к/с 301 018 101 000 000 007 80 БИК 041708780

Подрядчик:  _______________________________________________________________________________-

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________


Настоящий контракт составлен в 3 экземплярах, каждый экземпляр содержит ______ листов.  Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Календарный план

2. Сметы, утвержденные заказчиком

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:

                                                     Заместитель главы города, 

начальник управления архитектуры и 

                                                    строительства администрации 

_____________________________Немков В.А

М.П.

ЗАКАЗЧИК:                                



ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор                                                         ___________________

ОАО «Спецавтохозяйство»

_________________ А.В.Афанасьев
           
  _________________

      М. П.




М. П.

  Приложение № 1 к муниципальному 
контракту №       от 

Календарный план

по выполнению работ по объекту «Рекультивация полигона ТБО Разлукино»
	Наименование работ
	Единица измерения
	количество
	Стоимость рублей
	Срок выполнения

	Комплекс строительно-монтажных работ   
	шт
	1
	
	2-     4 квартал


Подрядчик                                                                                       Заказчик

_______________________                                             Генеральный директор 

                                                                                       ОАО «Спецавтохозяйство                                                                                                              ___________                                                                    ________________А.В.Афанасьев 

М П                                                                                   М.П.

