ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН № 7
на текущий ремонт фасада здания по адресу: г.Владимир, ул. Растопчина, д. 51
Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г. Владимира»

Адрес: 600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 36, тел. 43-15-66, тел./факс 43-22-68, эл. почта: uaz@vladimir-city.ru 
	  № лота


	Наименование товара, работ, услуг
	Един. изм.
	Объем заказа
	Критерии оценки заявки на участие в торгах
	Форма, сроки и порядок  оплаты товара (работ, услуг)
	Источник финансирования

	
	
	
	
	Цена за единицу,

руб.
	Начальная цена контракта, 

руб.
	Место, условия и срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Срок предоставления гарантии качества товара (работ, услуг)
	
	бюджет
	внебюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Текущий ремонт 
фасада здания и проверка сметы в экспертной организации.
	кв.м.
	257,5
	970,87
	250000,00
	Текущий ремонт фасада здания по адресу: г. Владимир, ул. Растопчина, д.51. Объемы работ в соответствии с дефектной ведомостью. Смета составлена ресурсно-индексным методом.  Проверка победителем сметной документации в экспертной организации до момента заключения контракта. Работы выполняются в соответствии с СНиП. 

Срок выполнения работ: 30 дней с момента подписания контракта.
	Сертификаты качества материалов.

Гарантия качества  на выполненные работы 2 года.


	Безналичный расчет, аванс 30%. Окончательный расчет в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ.
	250000,00
	-


Место подачи котировочных заявок: Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира» (г.Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д. 62, тел. 43-15-66, тел./факс 43-22-68).
Срок подачи котировочных заявок:  до 17:00 часов 20 апреля 2007 г.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:  пять рабочих дней.
Срок рассмотрения котировочных заявок и подписание протокола:  «23» апреля 2007 г.

Форма котировочной заявки:   приложение № 1.
Дефектная ведомость:   приложение № 2.
Директор                                                                                                                                                   

 Дубенков Н.И.

Главный бухгалтер
                                                                                                      



 Киселёва Ж.Ю.

Приложение №1
Директору МУ «Управление 

административными зданиями 

администрации г.Владимира» 
Дубенкову Н.И.
Котировочная заявка на текущий ремонт фасада здания 
по адресу: г.Владимир, ул. Растопчина, д. 51
Изучив направленный Вами запрос котировок цен, ___________________________________________________________________________________
                                                                                           (наименование, место нахождения (для юридического лица); ФИО, место жительства 
                                                                                                     (для физического лица), банковские реквизиты)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
предлагает осуществить услуги:

	№ лота
	Наименование товара, работ, услуг
	Ед. изм.
	Объем заказа
	Цена за единицу, тыс.руб.


	Цена контракта

тыс.руб.


	Место, условия и срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)


	Сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


С условиями, порядком и сроком оплаты оказываемых услуг, указанных в запросе котировок цен согласны.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение: копия лицензии, сметный расчет стоимости услуг.
Руководитель организации: _________________________________________

                                                       (подпись)

Гл.бухгалтер: _____________________________________________________

           МП                                      (подпись)

Приложение №2
                        Утверждаю
 директор МУ «УАЗ»
   Н.И.Дубенков

Дефектная ведомость

на текущий ремонт  фасада здания  по адресу:

г. Владимир,  ул. Растопчина, 51

	№пп
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Объем работ



	1
	Отбивка штукатурки с кирпичных стен
	кв.м.
	90

	2
	Заделка трещин в кирпичных стенах
	п.м.
	60

	3
	Разборка кладки стен из кирпича (карниз)
	куб.м.
	2

	4
	Выравнивание стен цементным раствором до 50мм по сетке
	кв.м.
	90

	5
	Ремонт штукатурки стен и откосов по насечке
	кв.м.
	90

	6
	Ремонт штукатурки пилястр
	кв.м.
	61

	7
	Шпатлевка  поверхности стен
	кв.м.
	90

	8
	Огрунтовка поверхности  стен
	кв.м.
	281

	9
	Отделка поверхности стен под мелкозернистую фактуру
	кв.м.
	90

	10
	Окраска фасада перхлорвиниловыми красками 
	кв.м.
	281

	11
	Окраска ранее окрашенного фасада за 1 раз 
	кв.м.
	37,5

	12
	Окраска  ранее окрашенных решеток металлических
	кв.м.
	6

	13
	Протирка оконных стекол
	кв.м.
	75

	14
	Установка  отливов из листовой стали 
	кв.м.
	14,2

	15
	Разборка кладки кирпичной (крыльцо)
	куб.м.
	2,8

	16
	Ремонт отмостки здания
	кв.м.
	2

	17
	Вывоз мусора, уборка территории
	%
	100

	18
	Экспертиза сметы
	позиц.
	руб.


Экспертизу сметы проводит победитель конкурса до заключения контракта.

Составила: инженер МУ «УАЗ»               Н.И.Кувыкина
                                  т.43-22-68






