Размещение заказа на выполнение ремонтно-строительных работ  по объектам  ЛПУ г.Владимира на 3  квартал 2007г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г.Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (09422) 32-23-06, факс (09422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные средства.

	3. Состав документации:

	1. Котировочная заявка (Приложение  №1)

2. Лицензия на проведение ремонтно-строительных работ.
3. Локальная смета. 

	4. Наименование и объем выполняемых работ:

	Приложение №2

	5. Место выполнения работ:

	МУЗ «Детская психоневрологический санаторий №2», г.Владимир, ул.Комиссарова, д.65, 


	6. Сроки выполнения работ:

	Приложение №2

	7. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:

	Локальные сметы, представленные участником запроса котировок должны быть выполнены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от  23.06.2004 №АП-3230/06). Локальные сметы  должны быть выполнены ресурсным  методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) с пересчетом в цены текущего квартала 2007г. Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) должны применяться с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. Стоимость строительных материалов должна быть не меньше стоимости материалов, указанных в информационно-аналитическом сборнике «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал. В смету должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Локальные сметы должны содержать без исключения все наименования и объемы работ. 

	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых работ. (Приложение 2)

	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №12)

Срок подачи котировочных заявок до 11.07.2007г.; 11.07.2007г. в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.

	10. Условия выполнения работ:

	Условия выполнения работ:
1. Наличие сертификатов качества на материалы. 
2. Составление сметной документации с предварительным выездом на место работ для осмотра помещений, принятия правильных технических решений, согласования материалов  с лечебным учреждением. Акт обследования помещений,  должен быть согласован с представителем лечебного учреждения.

3. Соответствие работ  всем   СНиП,  СанПиН, ППБ 01-03, НПБ.

4. 100% гарантия на выполнение всех заявленных и предложенных дополнительно видов работ.

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	В течение десяти  дней.



Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование и объем выполняемых работ:
	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	 

Цена контракта*
(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Ремонт кровли.
	МУЗ «Детская психоневрологический санаторий №2»
	
	
	
	

	2
	Общестроительные работы.
	МУЗ «Детская психоневрологический санаторий №2»
	
	
	
	


* Цена работ должна содержать сведения о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3. Место выполнения работ;

4. Сроки выполнения работ;

5. Сроки и условия оплаты выполнения работ;


Руководитель
МП                                                    (подпись и расшифровка подписи)
   Приложение №2

Наименование и объем выполняемых работ.

	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предостав-ления гарантии качества работ.
	 

Начальная цена контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Ремонт кровли.
	МУЗ «Детская психоневрологический санаторий №2»
	До 21.09.07г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, в течение 30 банковских дней, по мере поступления финансирования.
	3 года

	100 000

	2
	Общестроительные работы
	МУЗ «Детская психоневрологический санаторий №2»
	До 02.10.97 г.
	
	
	270 000


Дефектная ведомость по объекту:
МУЗ «Детская психоневрологический санаторий №2»

Ремонт кровли.
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов
	м2
	145

	2
	Ремонт цементной стяжки
	м2
	145

	3
	Грунтовка оснований битумной грунтовкой
	м2
	145

	4
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	145

	5
	Защита ендов одним слоем наплавляемых материалов
	м2
	4

	6
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам, без фартуков
	м
	56

	7
	Смена парапетов из оцинкованной стали
	м
	54

	8
	Ремонт кладки стен
	м3
	1,2

	9
	Смена колпаков на вентиляционных трубах
	Шт.
	12


Дефектная ведомость по объекту:

МУЗ «Детская психоневрологический санаторий №2»

Общестроительные работы.
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Ремонт в помещениях
	
	

	1
	Разборка плинтусов деревянных
	м2
	51,8

	2
	Разборка покрытий полов из линолеума
	м2
	72

	3
	Ремонт дощатых покрытий
	м2
	15

	4
	Устройство оснований под покрытие пола из влагостойких плит
	м2
	72

	5
	Устройство покрытий из линолеума
	м2
	72

	6
	Устройство пластиковых плинтусов
	м
	51,8

	7
	Разборка встроенного шкафа
	м2
	6

	8
	Смена дверных блоков (0,8*2,0)
	Шт
	6

	9
	Облицовка стен гипсокартонном по металлическому каркасу без изоляции
	м2
	10,2

	10
	Промывка потолков окрашенных клеевой краской
	м2
	82

	11
	Ремонт штукатурки потолков
	м2
	8

	12
	Окраска потолков водоэмульсионной краской
	м2
	82

	13
	Ремонт штукатурки стен
	м2
	25

	14
	Сплошная шпатлевка стен
	м2
	192

	15
	Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения
	м2
	192

	16
	Улучшенная окраска стен масляными составами за 2 раза
	м2
	192

	17
	Улучшенная окраска окон масляными составами за 2 раза
	м2
	46,2

	18
	Окраска труб
	м2
	3

	19
	Окраска радиаторов
	м2
	24

	20
	Устройство шкафов под мойки
	шт
	2

	21
	Смена моек
	шт
	2

	22
	Смена кранов водоразборных
	шт
	4

	23
	Смена смесителей
	шт
	2

	24
	Смена светильников
	шт
	2

	25
	Устройство подвесных потолков из панелей ПВХ
	м2
	18

	26
	Снятие обоев
	м2
	54

	27
	Оклейка стен обоями под покраску
	м2
	54

	28
	Окраска стен улучшенная
	м2
	54

	
	Ремонт группы
	
	

	1
	Разборка плинтусов деревянных
	м
	51

	2
	Разборка покрытий полов из линолеума
	м2
	68

	3
	Ремонт дощатых покрытий
	м2
	12

	4
	Устройство оснований под покрытие пола из влагостойких плит
	м2
	68

	5
	Устройство покрытий из линолеума
	м2
	68

	6
	Устройство пластиковых плинтусов
	м
	51

	7
	Разборка встроенного шкафа
	м2
	6

	8
	Смена дверных блоков (0,8*2,0)
	Шт
	6

	9
	Облицовка стен гипсокартонном по металлическому каркасу без изоляции
	м2
	10,2

	10
	Промывка потолков окрашенных клеевой краской
	м2
	78

	11
	Ремонт штукатурки потолков
	м2
	8

	12
	Окраска потолков водоэмульсионной краской
	м2
	78

	13
	Ремонт штукатурки стен
	м2
	22

	14
	Сплошная шпатлевка стен
	м2
	189

	15
	Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения
	м2
	189

	16
	Улучшенная окраска стен масляными составами за 2 раза
	м2
	189

	17
	Улучшенная окраска окон масляными составами за 2 раза
	м2
	46,2

	18
	Окраска труб
	м2
	3

	19
	Окраска радиаторов
	м2
	24

	20
	Устройство шкафов под мойки
	шт
	2

	21
	Смена моек
	шт
	2

	22
	Смена кранов водоразборных
	шт
	4

	23
	Смена смесителей
	шт
	2

	24
	Смена светильников
	шт
	2


